Anexa nr.2

la decizia 03/09

din  08 august  2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

- Agenţia de Dezvoltare Regională  (Nord, Centru, Sud)

NOTA CONCEPTUALĂ

| Numele aplicantului: | Consiliul raional Edineț |
| --- | --- |

Amenajarea parcării Auto și reabilitarea

drumului de acces

la Mănăstirea cu hramul „Nașterea Domnului”_

din s. _Zăbriceni

Denumirea propiectului

Obiectivul general și obiectivele specifice:

Descrieţi obiectivul (obiectivele) general(e) şi obiectivele specifice stipulate în  proiect ( max. 50 de cuvinte).

Obiectivul general: sporirea atractivității turistice a Mănăstirii cu hramul “Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni.

Obiectivele specifice: reabilitarea drumului de acces L 53 - 9481m. cu suprafața 54247 m2 la Mănăstire, instalarea indicatoarelor, panourilor informative, amenajarea  parcării auto, iluminarea parcării auto, instalarea tomberoanelor de colectate a deșeurilor pe teritoriul parcării auto.

Relevanţa şi impactul regional al proiectului

Referiţi-vă (max. 1/2 pagini) la:

  - relevanţa proiectului în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte;

  - relevanţa pentru necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv;

  - relevanța proiectului față de prevederile strategice stipulate în documentele de politici ce țin de dezvoltarea locală, regională și națională.

  - avantajele/ oportunitatea proiectului şi a activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor vizate.

Proiectul se încadrează sub aspect relevant în cerințele Concursului de propuneri de proiecte lansat de ADR Nord.

Proiectul va spori atractitatea turistică pentru Mănăstire. Mănăstirea cu hramul  “Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni este un punct de destinație religioasă, turistică și agro-ecologică.

Pe parcursul mai multor ani Mănăstirea a trezit interese naționale și internaționale așa ca:

a) arhitectura reprezentativă bizantină;

b) cultura muzicală psaltică;

c) agricultura ecologică;

d) dezvoltarea conceptului și producerea conținutului “produs mănăstiresc” (ceaiuri, miere etc.).

Fiind un obiect de cult religios Mănăstirea atrage mulți turiști naționali și internaționali.

Drumul de acces L 53, care străbate teritoriul primăriilor Edineț, Bleșteni, Brînzeni, Alexeevca și Zăbriceni este de importanță deosebită (obiectivul 1.2 al Srategiei raionului Edineț).

Obiectivul atractivitatea turistică, care include și renovarea drumurilor de acces se specifică în Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” (pct. 74, alin. 4)), Strategia de Dezvoltare Regională pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 2016-2020 (obiectiv specific 2, măsura 2.4), precum și în Strategia de dezvoltare socio – economică a raionului Edineț pentru perioada 2016-2020 (obiectivul specific 2.5).

Mănăstirea promovează producția ecologic-pură: ceaiurile și mierea.Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă

Indicaţi (max. 50 de cuvinte):

  - grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului.

Beneficiarii proiectului: Mănăstirea cu hramul “Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni, populația zonelor limitrofe și turiștii interesați de acest obiect.

Grupul țintă: populația raionului Edineț, agenții economici, turiștii din republică și străini interesați de turismul religios și cel ecologic.

Descrierea activităţilor

Indicaţi (max. 1/2 pagini):

  - tipurile de activităţi;

  - descrierea succintă şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, a realizării obiectivelor specifice şi generale ale proiectului.

În baza proiectului Consiliul raional Edineț își propune de a efectua următoarele:

- Amenajarea parcării auto din fața Mănăstirii cu lungimea de 300 m.;

- Iluminarea pe teritoriul parcării auto si instalarea a 20 piloni electrici cu becuri econome;

- Instalarea tomberoanelor de colectate a deșeurilor pe teritoriul parcării auto – 10 bucăți;

- Reabilitarea și modernizarea drumului de acces L 53 - 9481m. cu suprafața 54247 m2;

- Instalarea   indicatoarelor în număr de 6 bucăți;

- Instalarea a 2 panouri informative;

- 2 ședințe de informare a locuitorilor raionului Edineț;

- 2 articole de informare în ziarul local Curierul de Edineț;

- editarea flaierilor informaționale în număr de 1000 bucăți.

Metodologia

Indicaţi (max. 1/2 pagini):

  - metodele de implementare a activităţilor propuse.

  - participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul acestora;

  - principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).

Metodele de implementare a proiectului:

  - Obținerea finanțării;

  - Inițierea procedurii de achiziții publice;

  - Monitorizarea și coordonarea activităților;

  - Recepționarea lucrărilor finalizate.

Partenerii proiectului sînt: Mănăstirea cu hramul “Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni;  Consiliul raional Rîșcani; Consiliul raional Briceni; Primăriile: Edineț,  Bleșteni, Brînzeni, Alexeevca și Zăbriceni. Toți partenerii au  participat la determinarea activităților proiectului.

Valoarea estimativa totala a proiectului

  - Descrieţi succint care este valoarea totală a proiectului, inclusiv suma solicitată din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională se solicită 45 000 000 lei.

Produsele proiectului

  - Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte) produsele proiectului (valorile inițiale și ținta).

- Drumul de acces L53 renovat;

- 6 indicatoare;

- Parcare  auto amenajată în fața Mănăstirii cu instalarea a 20 de piloni electrici  și 10 tomberoane de colectate a deșeurilor pe teritoriul parcării auto;

- 2 panouri informative.

Rezultatele proiectului	Descriere succintă a rezultatelor proiectului.

  - Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte)  rezultatele proiectului (valorile inițiale și ținta).

În urma implementării proiectului va fi renovată parcarea auto, care va evidenția punctul turistic axat pe elementul religios și ecologic, care   va spori atractivitatea turiștilor locali și internaționali față de Mănăstire, se vor crea condiții favorabile de acces, transportul vizitatorilor va fi parcat la parcare auto amenajată.

Efectele multiple

  - Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte)  efectele multiple ale proiectului.

Efectele proiectului sînt:

  - facilitarea stării fizice și morale a participanților la trafic;

  - sporirea  fluxului de trafic și ridicarea nivelului de securitate;

  - reducerea poluării;

  - creșterea speranței de viață a populației;

  - eficiența energetică prin instalarea becurilor econome;

  - informarea turiștilor și promovarea producției  ecologic pură.

Semnat în numele aplicantului

| Numele | Iurii GARAS |
| --- | --- |
| Semnătura şi ştampila |  |
| Funcţia | Președintele raionului Edineț |
| Data | 29.04.2016 |

APLICANTUL

- IDENTITATEA

| Denumirea juridică completă: | Consiliul raional Edineț |
| --- | --- |
| Adresa juridică: | or. Edineț, str. Independenței,33 |
| Numărul de telefon: codul oraşului + numărul | 4601; (246) 2-26-50 |
| Numărul de fax: codul oraşului + numărul | 4601;fax: (246) 2-20-58 |
| Adresa electronică: | econsiliu@mail.md |
| Pagina web: | www.edinet.md |
| Persoana de contact implicată în proiect: | Rodica CHIRIAC - șef Secție economie |
| Adresa electronică a persoanei de contact: | economedin@mail.ru |

Orice schimbare a adresei poştale, a numerelor de telefon, de fax şi, în special, a adresei electronice, trebuie să fie notificată în scris ADR-ului. ADR-ul nu este responsabilă în cazul imposibilităţii de a contacta aplicantul.

- SOLICITĂRI de finanţare

Solicitările de finanţare pot fi depuse la FNDR sau la alte organizaţii finanţatoare. Aplicantul poate propune proiecte din acelaşi domeniu sau  un anumit proiect.

| Denumirea proiectului | Costul total al proiectului | Inclusiv: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suma solicitată din FNDR | Altele (indicați ) | Altele (indicați ) |
| Amenajarea parcării Auto și reabilitarea drumului de acces la Mănăstirea cu hramul „Nașterea Domnului”_din s. Zăbriceni | 45 000 000 lei | 45 000 000lei | - | - |

# LISTA DE VERIFICARE

| DATE ADMINISTRATIVE | Tabelul va fi completat de către aplicant |
| --- | --- |
| Numele/denumirea aplicantului/ organizaţiei | Iurii GARAS/ Consiliul raional Edineț |
| Data înregistrării organizaţiei | Denumirea: Consiliul raional Edineț, 27.12.2001 Statutul juridic: APL II |
| Partenerul 1 | Denumirea: Mănăstirea cu hramul „Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni, r. Edineț Statutul juridic: Asociație religioasă |
| Partenerul 2 | Denumirea: Consiliul raional Rîșcani Statutul juridic: APL II |
| Partenerul 3 | Denumirea: Consiliul raional Briceni Statutul juridic: APL II |
| Partenerul 4 | Denumirea: Primăria or. Edineț Statutul juridic: APL I |
| Partenerul 5 | Denumirea: Primăria com. Bleșteni Statutul juridic: APL I |
| Partenerul 6 | Denumirea: Primăria s. Brînzeni Statutul juridic: APL I |
| Partenerul 7 | Denumirea: Primăria s. Alexeevca Statutul juridic: APL I |
| Partenerul 8 | Denumirea: Primăria com. Zăbriceni Statutul juridic: APL I |
| NB: În continuare vor fi înscrişi toţi partenerii proiectului. | Denumirea: Statutul juridic: |

# DECLARAŢIA APLICANTULUI

| A. Aplicantul declară că: - se obligă să respecte principiile practicilor bune de parteneriat - atît el cît şi partenerii săi, nu cad sub incidenţa categoriilor de la (a) pînă la (e) indicate în Instrucţiunea utilizatorului. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai mult decîtatît, aplicantul declară ca: | Trebuie să fie completat de către aplicant |  | Trebuie să fie completat de către ADR |  |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| 1. Este eligibil în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 2. Partenerul 1 (în caz dacă există)este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1.din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 3. Partenerul 2 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1.din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 4. Partenerul 3 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 5. Partenerul 4 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 6. Partenerul 5 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 7. Partenerul 6 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 8. Partenerul 7 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| 9. Partenerul 8 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |
| NB: Indicaţi în continuare toţi partenerii. |  |  |  |  |
| B. SEMNĂTURA: |  |  |  |  |
| Eu, subsemnatul, ca persoană responsabilă în cadrul organizaţiei aplicante a notei conceptuale, certific faptul că informaţia prezentată în această declaraţie este corectă. Data: 29.04.2016 Numele: Iurii GARAS Semnătura: Funcţia: Președintele raionului |  |  |  |  |

| Criteriu | Trebuie să fie completat de către aplicant |  | Trebuie să fie completat de către ADR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| 1.Termenul limită a fost respectat |  |  |  |  |
| 2.A fost completat anume formularul notei conceptuale, publicat pentru această solicitare. |  |  |  |  |
| 3.Nota conceptuală este scrisă în limba de stat |  |  |  |  |
| 4. Există un exemplar original şi 2 copii ale acestuia |  |  |  |  |
| 5. Este anexat un CD |  |  |  |  |
| 6. Aplicantul şi fiecare partener au completat şi au semnat Declaraţia de parteneriat. Toate declaraţiile sunt ataşate (în caz dacă există). În cazul cînd nu aveţi vreun partener, indicaţi: „Nu se aplică” (NA) |  |  |  |  |
| 6 Declaraţia aplicantului a fost completată şi semnată |  |  |  |  |

Secretar al Consiliului raional                                  R.Postolachi

Vă rugăm să indicaţi: NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener.

Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener.

Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener.