Anexa nr.2

la decizia 03/08

din 08 august 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

- Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord

NOTA CONCEPTUALĂ

| Numele aplicantului: | Consiliul raional Rîşcani |
| --- | --- |

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AFACERI PRIN AMENAJAREA PIEŢEI

REGIONALE EN-GROS ŞI A SPAŢIILOR DESTINATE ACTIVITĂŢILOR NON-AGRICOLE

Denumirea propiectului

Obiectivul general şi obiectivele specifice:

Descrieţi obiectivul (obiectivele) general(e) şi obiectivele specifice stipulate în  proiect ( max. 50 de cuvinte).

OG. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale pentru asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone de legume şi fructe, în condiţii igienice,de calitate şi în folosul consumatorilor.

OS1. Construcţia pieţei regionale en-gros cu conectarea la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces.

OS2. Promovarea activităţii şi serviciilor pieţei regionale en-gros.

Relevanţa şi impactul regional al proiectului

Referiţi-vă (max. 1/2 pagini) la:

- relevanţa proiectului în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte;

  - Proiectul este relevant scopului general al concursului de propuneri de proiecte, astfel realizarea lui va stimula dezvoltarea economiei regionale;

- relevanţa pentru necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv;

  - Proiectul este relevant necesităţilor şi dificultăţilor atestate în sector infrastructurii de afaceri din regiunea, deoarece în RDN nu există o piaţă regională en-gros. Amplasarea pieţei regionale en-gros la intersecţia mai multor drumuri regionale (R7, R8,R41) cu drumul naţional M14 va asigura accesul consumatorilor şi transportatorilor la servicii mai calitative de distribuire a produselor agricole autohtone

- relevanţa proiectului faţă de prevederile strategice stipulate în documentele de politici ce ţin de dezvoltarea locală, regională şi naţională.

  - Proiectul este relevant prevederilor strategice stipulate în documentele de politici:

  - SDSE 2016-2020 a raionului Rîşcani: OS 1. Creşterea competitivităţii economice a raionului prin susţinerea IMM şi prin atragerea investiţiilor în industrie, agricultură şi turism.

  - SDR Nord 2016-2020: OS2  Creştere economică sustenabilă în RDN - măsura 2.2  Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri

  - SNDR 2016-2020: OS2 Creştere economică sustenabilă în regiuni - măsura 2.3 Extinderea şi diversificarea infrastructurii regionale şi locale de afaceri

- avantajele/oportunitatea proiectului şi a activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor vizate

  - Construcţia pieţei en-gros va oferi oportunitatea de susţinerea producătorilor agricoli din RDN şi va crea avantaje pentru distribuirea şi consumul produselor autohtone în RDN şi ţară, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii şi bunăstarea populaţiei.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă

Indicaţi (max. 50 de cuvinte):

Beneficiari direcţi:

- Producătorii de legume şi fructe din Regiunea de Dezvoltare Nord – 30%

- Comercianţi en-gros – 150 unităţi;

- Comercianţi cu amănuntul – 25 unităţi;

- Reţeaua de alimentaţie publică, cantine, lanţuri de magazine, complexe comerciale etc.

Beneficiari indirecţi:

- APL I şi II din RDN;

- Populaţia RDN.

Descrierea activităţilor

Indicaţi (max. 1/2 pagini):

1.	Lansarea activităţilor proiectului cu semnarea acordului de parteneriat şi desfăşurarea campaniei de informare;

2.	 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţii de lucrările de construcţii a pieţei cu conectarea la utilităţi publice:

- lucrări de construcţie a blocului administrativ;

- lucrări de construcţie a camerelor frigorifice  şi depozitelor specializate;

- lucrări de construcţie a spaţiilor cu tejghele pentru comercializarea produselor agricole, chioşcurilor  pentru comercializarea produselor alimentare şi nu numai

- lucrări de construcţie a platformelor pentru aprovizionare cu marfă si aşteptare:

- lucrări de construcţie a spaţiilor pentru circulaţie si parcare autovehiculelor

- lucrări de construcţie a spaţiilor pentru stocarea deşeurilor colectate

- lucrări de construcţie a sistemelor interne de AAC

- lucrări de construcţie a chiuvetelor pentru spălarea produselor

- lucrări de construcţie a grupurilor sanitare pentru comercianţi si consumători

- construcţia gardului de împrejmuire a pieţei şi intrării în piaţă

- construcţia reţelei electrice şi sistemelor de iluminare a pieţei.

- lucrări de construcţie a drumului de acces de la M14 spere piaţa regională, cu plasarea indicatorilor rutieri

- conectarea la reţeaua electrică

- conectarea la reţeaua telefonică şi Internet

- conectarea la serviciul de evacuare a deşeurilor

3. Elaborarea caietelor de sarcini pentru procurarea mijloacelor şi echipamentelor de transport intern pentru manipularea mărfurilor şi ambalajelor

- procurarea şi instalarea aparatelor pentru cîntărirea produselor

- procurarea şi instalarea echipamente pentru înregistrarea intrării si ieşirii mărfurilor, precum si pentru încasarea taxelor;

- amenajarea blocului administrativ cu mobilier şi tehnică necesară

4. Crearea serviciului de gestionare a pieţei regionale:

- crearea cadrului instituţional al pieţei prin decizia cl cu stabilirea listei de servicii, oferte şi preţuri şi taxe

- angajarea personalului pieţei

- asigurarea funcţionalităţii pieţei

5. Campania de informare privind rezultatele proiectului şi promovarea serviciilor pieţei regionale en-gros

- organizarea unei campanii de informare despre rezultatele proiectului, serviciile şi

- ofertele pieţei în mass-media, reţele de comunicare,

- elaborarea şi amplasarea panourilor informative şi altor materiale de promovare

- lansarea oficială a pieţei regionale

- desfăşurarea evenimentelor regionale: tîrguri, festivaluri, iarmaroace etc.

6. Recepţia finală a lucrărilor pieţei regionale.

Metodologia

Indicaţi (max. 1/2 pagini):

  - Metodele de implementare a activităţilor propuse.

Activităţile proiectului se vor desfăşura în conformitate cu normele în vigoare privind managementul şi monitorizarea proiectelor din sursele FNDR:

I. Pregătirea implementării proiectului

  - Prin intermediul mass-media se vor organiza campanii de informare privind proiectul şi se vor instala panouri de informare la locul amplasării proiectului (traseul M14 sens giratorul de la intersecţia spre or.Rîşcani)

  - Se va lansa proiectul

  - Se vor elabora caietele de sarcini şi parametrii tehnici pentru achiziţii

  - Se vor organiza achiziţiile publice în conformitate cu legislaţia în vigoare

  - Se vor elabora planurile de realizare a lucrărilor pentru fiecare obiect

  - Se vor selecta prin tender a operatorilor economici pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a pieţei,  precum şi de conectare a lor la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces.

II. Lucrări de construcţie a şi amenajare a pieţei,  precum şi de conectare a lor la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces.

-	Se vor  monitoriza activităţile de construcţie conform planului de implementare a proiectului.

III.  Recepţia finală a lucrărilor pieţei regionale.

  - Se vor  recepţiona lucrările finisate a obiectelor în parte.

  - Se va efectua recepţia finală a utilităţilor pieţei regionale.

IV. Procurarea tehnicii, utilajului, echipamentului, bunurilor şi serviciilor necesare.

-   Se vor organiza achiziţiile publice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Se vor încheia contracte cu operatorii economici pentru conectarea la serviciile de electricitate, telefonie, Internet, evacuare a deşeurilor, altele.

V.  Lansarea activităţii pieţei regionale

-  Se va crea cadrul instituţional cu angajarea personalului prin decizia Consiliului local

-  Se vor stabili tarifele serviciilor oferite prin decizia Consiliului local

-  Se va asigura funcţionalitatea pieţei

VI.  Promovarea rezultatelor proiectului şi serviciilor pieţei regionale

  - Se vor promova rezultatele proiectului şi serviciilor pieţei regionale prin intermediul panourilor informative, materialelor publicitare, mass-media şi evenimentelor de promovare.

  - Se va elabora şi promova marca pieţei şi produselor agricole distribuite.

  - Se vor organiza evenimente regionale de promovare a produselor agricole şi serviciilor pieţei regionale.

  - Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul acestora:

  - 7 APLI şi II-  vor promova în rîndurile producătorilor ofertele şi serviciile pieţei

  - CCI  filialele Bălţi, Edineţ, Soroca - va promova în rîndurile producătorilor ofertele şi serviciile pieţei

  - Asociaţii de producători – vor beneficia de ofertele şi serviciile pieţei

  - Producători agricoli din regiune – vor beneficia de ofertele şi serviciile pieţei.

  - Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).

  - La implementarea proiectului se vor utiliza echipamente de laborator pentru analiza a produselor agricole privind calitatea lor, în scopul asigurării sănătăţii consumatorilor.

  - Se va duce evidenţa produselor distribuite pe teritoriul pieţei, precum şi locul de producere.

  - Se vor utiliza diverse instrumente de promovare a activităţii şi serviciilor pieţei regionale en-gros: articole în mass-media, buclete, fluturaşi, anunţuri, spoturi publicitare pe canalele TV şi radio regionale etc.

Valoarea estimativa totala a proiectului

  - Valoarea totală a proiectului este de 18 500 000 lei, sumă integral solicitată de la FNDR

Produsele proiectului

  - Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte) produsele proiectului (valorile iniţiale şi ţinta).

  - 1 piaţă regională en-gros cu suprafaţa de 3,3 ha, construită, amenajată  şi conectată la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces;

  - 20 de noi locuri de muncă create.

  - Un  nume de marcă pentru piaţă şi produsele agricole din RDN create şi promovate;

  - 1 campanie de informare organizată.

  - 2 evenimente (1 festival regional şi 1 expoziţie tîrg) de promovare desfăşurate.

Rezultatele proiectului	Descriere succintă a rezultatelor proiectului.

Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte)  rezultatele proiectului (valorile iniţiale şi ţinta).

- Un sistem eficient de distribuţie a produselor agricole de legume şi fructe din RDN creat;

- Producătorii agricoli susţinuţi şi potenţialului agricol din RDN valorificat;

- Consumatorii din  RDN şi ţară aprovizionaţi mai  bune  cu  fructe şi legume proaspete şi calitative şi în condiţii egienice distribuite;

- Grad sporit de ocupare a aforţei de muncă  (20 de locuri de muncă)

Efectele multiple

  - Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte)  efectele multiple ale proiectului.

- Condiţii de transparenţă şi concurenţă loială intre participanţii la piaţă creat;

- Cerinţele consumatorilor satisfăcute;

- Protecţia consumatorilor asigurată.

- Creşterea bunăstării populaţiei.

Semnat în numele aplicantului

| Numele | Urzică Iurie |
| --- | --- |
| Semnătura şi ştampila |  |
| Funcţia | Preşedintele raionului Rîşcani |
| Data | 25.04.2016 |

APLICANTUL

- IDENTITATEA

| Denumirea juridică completă: | Consiliul Raional Rîşcani |
| --- | --- |
| Adresa juridică: | str. Independenţei 38, or. Rîşcani, MD-5601, Republica Moldova |
| Numărul de telefon: codul oraşului + numărul | Tel.: (256) 22058, Fax: (256) 22348 |
| Numărul de fax: codul oraşului + numărul | fax: (256) 22348 |
| Adresa electronică: | Email: consiliu@riscani.md |
| Pagina web: | web: www.riscani.md |
| Persoana de contact implicată în proiect: | Frecăuţan Igor |
| Adresa electronică a persoanei de contact: | inforiscanimd@gmail.com bcisriscani@gmail.com |

Orice schimbare a adresei poştale, a numerelor de telefon, de fax şi, în special, a adresei electronice, trebuie să fie notificată în scris ADR-ului. ADR-ul nu este responsabilă în cazul imposibilităţii de a contacta aplicantul.

- SOLICITĂRI de finanţare

Solicitările de finanţare pot fi depuse la FNDR sau la alte organizaţii finanţatoare. Aplicantul poate propune proiecte din acelaşi domeniu sau  un anumit proiect.

| Denumirea proiectului | Costul total al proiectului | Inclusiv: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suma solicitată din FNDR | Altele (indicaţi ) | Altele (indicaţi ) |
| Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole | 18 500 000 lei | 18 500 000 lei |  |  |

Nota Bene! Aplicantul trebuie să informeze fără întîrziere ADR-ul dacă a depus aceeaşi propunere de proiect şi în alte instituţii finanţatoare şi dacă aceasta a fost aprobată.

# PARTNERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI

- Date despre PARTENERI

Această rubrică trebuie să conţină informaţia necesară pentru  fiecare organizaţie-partener, conform Instrucţiunii utilizatorului.

|  | Partenerul 1 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Consiliul Raional Glodeni |
| Statutul juridic | APL II |
| Adresa juridică | Republica Moldova, or. Glodeni, MD-4901, str. Suveranitatii 2 |
| Persoana de contact | Ion Leucă |
| Numărul de telefon | Telefon: +373 249 22058 |
| Numărul de fax | Fax: +373 249 22058 |
| Adresa electronică | E-mail: consiliul_glodeni@mail.md |
| Experienţa în proiecte similare | Proiectul „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească”. |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în raion Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

|  | Partenerul 2 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Primăria or. Edineţ |
| Statutul juridic | APL I |
| Adresa juridică | MD-4601, or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei, 30 |
| Persoana de contact | Constantin Cojocaru |
| Numărul de telefon | (+373) 246 22830, 22701 |
| Numărul de fax | fax: +373 246 22930 |
| Adresa electronică | primaria.edinet.contact@gmail.com http//:www.primariaedinet.md |
| Experienţa în proiecte similare | „Renovarea drumului regional internaţional M-14 prin oraşul Edineţ” „Conectarea Parcului Industrial «Edineţ» la infrastructura de acces şi utilităţile publice” |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în localitate. Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

|  | Partenerul 3 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Consiliul Raional Edineţ |
| Statutul juridic | APL II |
| Adresa juridică | MD-4601, or. Edineţ, str. Independenţei, 33 |
| Persoana de contact | Iurii GARAS |
| Numărul de telefon | (+373) 246 2 26 50 (preşedinte) |
| Numărul de fax | fax: (+373) 246 2 20 58 |
| Adresa electronică | www.edinet.md econsiliu@mail.md |
| Experienţa în proiecte similare |  |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în raion. Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

|  | Partenerul 4 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Consiliul Raional Donduşeni |
| Statutul juridic | APL II |
| Adresa juridică | or. Donduseni, str. Independentei 47 MD-5102, Republica Moldova |
| Persoana de contact | Victor Chiriac |
| Numărul de telefon | tel: 0251 22058; |
| Numărul de fax | tel/fax: 0251 22057; |
| Adresa electronică | cons_don@mtc-dn.md |
| Experienţa în proiecte similare | „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer şi a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Ţaul, raionul Donduşeni” |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în raion Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

|  | Partenerul 5 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Consiliul Raional Drochia |
| Statutul juridic | APL II |
| Adresa juridică | or.Drochia, bd.Independenţei 15. MD5202 |
| Persoana de contact | Grădinaru Vasile |
| Numărul de telefon | (252)2-20-58; 2-26-50 |
| Numărul de fax | fax: (252) 22058 |
| Adresa electronică | cancelardroc@mail.ru |
| Experienţa în proiecte similare | Proiectul „Sistem de colectare şi transport al deşeurilor menagere pe raza microregiunii interraionale Rîşcani (satele Singureni, Corlăteni, Grinăuţi, Recea, Aluniş, Răcăria) – Drochia (s.Pelenia).” |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în raion. Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

|  | Partenerul 6 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Consiliul Raional Soroca |
| Statutul juridic | APL II |
| Adresa juridică | or.Soroca, str.Ştefan cel Mare 5. MD-3006 |
| Persoana de contact | Mîţu Mihai |
| Numărul de telefon | (230) 22058, |
| Numărul de fax | fax: 22098 22348 (cancelaria); |
| Adresa electronică | presedinte@soroca.org.md |
| Experienţa în proiecte similare | Proiectul „Crearea condiţiilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina şi Redi-Cereşnovăţ din raionul Soroca” |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în raion. Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

|  | Partenerul 7 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii) | Consiliul Raional Briceni |
| Statutul juridic | APL II |
| Adresa juridică | MD-4700, str. Independenţei, 48, or.Briceni |
| Persoana de contact | Gnatiuc Mihail |
| Numărul de telefon | +373 (247) 2-20-58; 2-26-50 |
| Numărul de fax | fax:.(247) 23492 |
| Adresa electronică | aplbriceni@rambler.ru |
| Experienţa în proiecte similare | „Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuţi, frontiera cu Ucraina” |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea şi rolul partenerului în implementarea proiectului propus | Promovarea serviciilor pieţei en-gros în raion. Susţinerea producătorilor pentru distribuirea produselor agricole în condiţii echitabile şi igienico-sanitare adecvate. |

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Important: Această declaraţie trebuie să fie depusă atît de aplicant cît şi de  fiecare partener.

Un parteneriat reprezintă o relaţie dintre două sau mai multe organizaţii, cu  responsabilităţi comune, din momentul  preluării proiectului finanţat din FNDR. Pentru derularea cu succes a proiectului e necesar ca toţi partenerii să manifeste conştiinciozitate şi să convină asupra următoarelor cerinţe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul notei conceptuale şi să înţeleagă, pînă a solicita finanţarea, rolul lor în proiect.

- Partenerii trebuie să cunoască condiţiile de implementare a proiectului, precum şi obligaţiile lor în cadrul  proiectului.

- Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi şi să-i informeze complet despre modul cum derulează proiectul.

- Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative şi financiare ) cu privire la implementarea proiectului.

- Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la activităţi, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînţelegeri şi un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările respective  pentru  aprobare la ADR.

Eu am citit şi aprob conţinutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat

| Nume, Prenume: |  |
| --- | --- |
| Organizaţia: |  |
| Funcţia: |  |
| Semnătura: |  |
| Data şi locul: |  |

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Important: Această declaraţie trebuie să fie depusă atît de aplicant cît şi de  fiecare partener.

Un parteneriat reprezintă o relaţie dintre două sau mai multe organizaţii, cu  responsabilităţi comune, din momentul  preluării proiectului finanţat din FNDR. Pentru derularea cu succes a proiectului e necesar ca toţi partenerii să manifeste conştiinciozitate şi să convină asupra următoarelor cerinţe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul notei conceptuale şi să înţeleagă, pînă a solicita finanţarea, rolul lor în proiect.

- Partenerii trebuie să cunoască condiţiile de implementare a proiectului, precum şi obligaţiile lor în cadrul  proiectului.

- Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi şi să-i informeze complet despre modul cum derulează proiectul.

- Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative şi financiare ) cu privire la implementarea proiectului.

- Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la activităţi, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînţelegeri şi un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările respective  pentru  aprobare la ADR.

Eu am citit şi aprob conţinutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat

| Nume, Prenume: | Urzică Iurie |
| --- | --- |
| Organizaţia: | CR Rîşcani |
| Funcţia: | Preşedintele raionului |
| Semnătura: |  |
| Data şi locul: | Or. Rîşcani 19.04.2016 |

# LISTA DE VERIFICARE

|  | DATE ADMINISTRATIVE | Tabelul va fi completat de către aplicant |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numele/denumirea aplicantului/ organizaţiei | Consiliul Raional Rîşcani str. Independenţei 38, or. Rîşcani, MD-5601, Republica Moldova |  |  |  |  |  |
|  | Data înregistrării organizaţiei | Denumirea: Consiliul Raional Rîşcani 12.06.2003Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 1 | Denumirea: CR Glodeni Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 2 | Denumirea: primăria or. Edineţ, Statutul juridic: APL I |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 3 | Denumirea:CR Edineţ, Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 4 | Denumirea:CR Donduşeni, Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 5 | Denumirea:CR Drochia Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 6 | Denumirea:CR Soroca, Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  | Partenerul 7 | Denumirea: CR Briceni, Statutul juridic: APL II |  |  |  |  |  |
|  |  | # DECLARAŢIA APLICANTULUI |  |  |  |  |  |
| A. Aplicantul declară că: - se obligă să respecte principiile practicilor bune de parteneriat - atît el cît şi partenerii săi, nu cad sub incidenţa categoriilor de la (a) pînă la (e) indicate în Instrucţiunea utilizatorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai mult decît atît, aplicantul declară ca: |  |  | Trebuie să fie completat de către aplicant |  | Trebuie să fie completat de către ADR |  |  |
|  |  |  | Da | Nu | Da | Nu |  |
| 1. Este eligibil în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Partenerul 2 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Partenerul 3 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Partenerul 4 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Partenerul 5 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Partenerul 6 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Partenerul 7 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Partenerul 8 este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SEMNĂTURA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu, subsemnatul, ca persoană responsabilă în cadrul organizaţiei aplicante a notei conceptuale, certific faptul că informaţia prezentată în această declaraţie este corectă. Data: 25.04.2016 Numele: Frecăţan Igor Semnătura: Funcţia: şef secţie economie CR Rîşcani |  |  |  |  |  |  |  |

Înainte de a prezenta propunerea  dvs., verificaţi  dacă fiecare  componentă este completă şi dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:

| Criteriu | Trebuie să fie completat de către aplicant |  | Trebuie să fie completat de către ADR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da |  | Nu |  |
| 1.Termenul limită a fost respectat |  |  |  |  |  |  |
| 2. A fost completat anume formularul notei conceptuale, publicat pentru această solicitare. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Nota conceptuală este scrisă în limba de stat |  |  |  |  |  |  |
| 4. Există un exemplar original şi 2 copii ale acestuia |  |  |  |  |  |  |
| 5. Este anexat un CD |  |  |  |  |  |  |
| 6. Aplicantul şi fiecare partener au completat şi au semnat Declaraţia de parteneriat. Toate declaraţiile sunt ataşate (în caz dacă există). În cazul cînd nu aveţi vreun partener, indicaţi: „Nu se aplică” (NA) |  |  |  |  |  |  |
| 6 Declaraţia aplicantului a fost completată şi semnată |  |  |  |  |  |  |
| Secretar al Consiliului raional | R.Postoloachi |  |  |  |  |  |