Anexa 2  la decizia 03/11

din  08 august  2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

- Agenţia de Dezvoltare Regională  (Nord)

NOTA CONCEPTUALĂ

”Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunei de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”

| Numele aplicantului: | Primăria mun. Bălți |
| --- | --- |

Obiectivul general și obiectivele specifice:

Obiectivul general:  Sporirea atractivitatii investitionale a RDN prin dezvoltarea infractructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălţi.

Obiective specifice

1.  Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”.

2.  Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Riscani,  Singerei, Falesti, Glodeni, Drochia, Floresti), ca un Nod Regional important de atragere a investitiilor și dezvoltarii sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei a reprezentantilor din structurile de profil din Microregiunea Bălți.

Toţi partenerii vor participa la organizarea realizării tuturor activităţilor din cadrul proiectului, prin participarea sa în Grup de implementare.

Totodată, partenerii din Consiliile raionale, neavind contributiile financiare la proiect,  se vor încadra, preponderent, în activităţi de creşterea capacităţilor actorilor locali prin schimb de experienţă şi practici pozitive, obţinute în urma participării la realizarea proiectului respectiv.

Totodată, Aplicantul şi partenerul Ministerul Economiei vor organiza activităţi de întreţinere ulterioară a obiectelor renovate, prin primite în proprietatea şi transmiterea în gestiune către subdiviziunile sale de specialitate.

Relevanţa şi impactul regional al proiectului

Referiţi-vă (max. 1/2 pagini) la:

  - relevanţa proiectului în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte;

  - Proiectul propus este relevant în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte, încadrîndu-se perfect în domeniul de intervenție 4: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri.

  - relevanţa pentru necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv;

  - În contextul necesității intensificării procesului de atragere a investițiilor autohtone și străine, precum și facilitării dezvoltării mediului de afaceri în RDN este strict necesară dezvoltarea, modernizarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”, care este unul din piloni al sectorului industrial din RDN.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă

Indicaţi (max. 50 de cuvinte):

Beneficiari direcți

- Parcul Industrial ”Răut”; Primăria mun. Bălți și Consiliile raionale Riscani, Singerei, Falesti, Glodeni, Drochia, Floresti; - 60 de reprezentanţi ai subdiviziunilor specializate ale partenerelor - administraţiilor publice locale (secţiile economie şi atragere a investiţiilor, direcţiile gospodăriei comunale, secţiile arhitectura si construcţii etc.),  Ministerul Economiei al R.M.; 10 reprezentanţi ai direcţiilor de resort ale partenerului - Ministerului de Economie, responsabili de domeniul dezvoltării industriei; și 20 de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate de resort in teritoriu: Inspectoratul mediului, Serviciul de Stare Excepţională, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă s.a.., Rezidenții existenți ai Parcul Industrial ”Răut”; - 30 de persoane din conducerea a celor 15 rezidenți ai parcului industrial și circa 1000 de angajaţii  ai rezidenţilor (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT) şi familiile acestora. Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN;

Beneficiari indirecți

- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord;  Antreprenori; Potențialii investitori.

- 100 de reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de nivelul II şi 100 de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin familizare cu rezultatele proiectului;

- circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălţi – prin dezvoltarea industriei şi prin urmare apariţia noilr locuri de muncă şi posibilitatea de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în municipiu (alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din cele  raioane vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul şomajului în urma creării locurilor noi de muncă în PI ”Răut”, - agenţii economici, care vor fi selectaţi in urma achiziţiilor publice pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai reţelelor.

Descrierea activităţilor

Indicaţi (max. 1/2 pagini):

- Lansarea activităților proiectului și desfășurarea campaniei de informare;

Echipa de implementare va elabora setul de documente necesar pentru inițierea implementării proiectului (nota informativă , devizul de cheltuieli, acordul de parteneriat etc.) și se va organiza evenimentul de lansare a proiectului cu semnarea acordului de parteneriat între actorii implicați în proiect.

2. Realizarea Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”;

În cadrul activității vor fi elaborate caietele de sarcini privind lucrările de construcții, și inițiate achizițiile publice pentru contractarea operatorului economic care va executa lucrări:  Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din MicroRegiunea Bălți pe teritoriul Parcului Industrial ”Răut”; Modernizarea sistemului Energetic al Parcul Industrial ”Răut”care va fi efectuata in baza Auditului Energetic, elaborat de ESCOVOLTAGE SRL în baza prevederilor Legii nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică, HG nr. 884 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic precum și a contractului de antrepriză Nr. 54 din 02.03.2015.

3. Dotarea CEPI cu echipamentul necesar pentru funcționarea eficientă acestuia

Se vor elabora caietele de sarcini pentru achiziții de bunuri în vederea dotării CEPI.

4. Crearea și dezvoltarea serviciului de gestionare a CEPI, activitate care va fi desfășurată de către Parcul Industrial ”Răut”.

Activitatea dată va fi implementată de Parcul Industrial ”Răut”, respectiv se va propune cea mai eficientă formă organizatorico-juridică pentru viitorul CEPI, și se vor realiza activitățile de formare a Centrului, statutul acestuia și procedura de înregistrare corespunzătoare activităților ce vor fi realizate.

5. Campania de informare privind rezultatele proiectului și serviciilor CEPI

- Deschiderea oficială a CEPI;

- Elaborarea și amplasarea panourilor informative și altor materiale de promovare;

- Organizarea unei campanii de informare despre rezultatele proiectului, serviciile și ofertele  CEPI în mass-media, rețele de comunicare, evenimente regionale.

6. Recepția lucrărilor și transmiterea bunurilor create beneficiarului final

La finalizarea lucrărilor de construcții se va forma comisia de recepție a lucrărilor și respectiv se va organiza recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală. Ulterior toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului (Parcul Industrial ”Răut”).

Valoarea estimativa totala a proiectului

  - Descrieţi succint care este valoarea totală a proiectului, inclusiv suma solicitată din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Valoarea estimativa totala a proiectului – 21 000 000 lei

Suma solicitată din FNDR  - 20 000 000 lei

Secretar al  Consiliului raional             R.Postolachi