Anexa nr.3

la Programul  raional pentru

implementarea Protocolului  privind

Apa şi Sănătatea în Republica Moldova

pentru anii 2016-2025

Planul de acțiuni la Programul raional pentru implementarea

Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

| Nr.crt. | Acţiunile | Terme-nele de realizare a acţiunilor |  | Responsabilii pentru implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Obiectivul specific 1: Asigurarea către 2025 a distribuirii apei potabile sigure în 100% instituţii pentru copii şi reducerea pînă la 20% a probelor de apă potabilă neconforme la parametrii chimici de bază şi 5% la parametrii microbiologici, Domeniul I art. 6 pct. 2 lit.a) la Protocol |  |  |  |  |
| 1. | Implementarea normelor sanitare privind supravegherea calităţii apei potabile | 2016 |  | CSP Rîșcani |
| 2. | Implementarea normelor sanitare privind sistemele mici de alimentare cu apă | 2016 |  | CSP Rîșcani |
| 3. | Implementarea legii privind calitatea apei potabile | 2016 |  | CSP Rîșcani |
| 4. | Instalarea sistemelor de filtrare a apei în şcoli şi instituţii preşcolare | 2016-2025 |  | DGRÎTS, APL, operatorii „Apa-Canal” |
| Obiectivul specific 2: Reducerea cu 20% către 2025 a numărului de izbucniri epidemice de boli infecţioase şi a incidenţei bolilor condiţionate de apă, Domeniul II art.6 pct. 2 lit. b) la Protocol |  |  |  |  |
| - 5. | Implementarea ghidurilor naţionale: - pentru supravegherea bolilor netransmisibile; - pentru elaborarea şi implementarea planurilor de siguranţă a apei potabile |  | 2016-2018 | CSP Rîșcani, IE |
| 6. | Instituirea Sistemului naţional de supraveghere a bolilor transmisibile şi netransmisibile condiţionate de apă. |  | 2018-2020 | Ministerul Sănătăţii, CSP Rîșcani |
| 7. | Implementarea acţiunilor naţionale privind aplicarea practicilor de igienă de către populaţie |  | 2016-2020 | CSP Rîșcani, IE |
| 8. | Elaborarea planurilor de siguranţă a apei potabile în toate localităţile cu o populaţie de peste 2000 locuitori (or. Rîșcani, or. Costești, s. Corlăteni, s. Hiliuți, s. Mihăilenii Vechi, s. Recea, s. Varatic, s. Zăicani) |  | 2017-2025 | Operatorii „Apă-Canal”, autorităţile publice locale |
| Obiectivul specific 3: Asigurarea accesului la sisteme durabile de apă potabilă în 100% instituţii pentru copii şi 75 % din populaţia generală către 2025, Domeniul III art.6 pct. 2 lit. c) la Protocol |  |  |  |  |
| 9. | Realizarea proiectelor de aprovizionare cu apă în 400 localităţi rurale cu susţinerea Fondului Ecologic Naţional, SDC, ADA şi alţi investitori |  | 2016-2025 | Agenţia „Apele Moldovei”, autorităţile publice locale, operatorii „Apă-Canal” |
| 10. | Construcţia sistemului de aprovizionare cu apa şi canalizare din lunca rîului Prut. |  | 2016-2017 | Ministerul Mediului, APL |
| 11. | Renovarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile s. Moșeni, s. Grinăuți, s. Bulhac |  | 2016 | Autorităţile publice locale |
| 12. | Implementarea proiectului „Alimentarea cu apă a regiunii de Nord a Republicii Moldova” |  | 2018 | Ministerul Mediului |
| 13. | Evaluarea realizării indicatorilor accesului la surse îmbunătăţite de alimentare cu apă şi sanitaţie în cadrul unui nou studiu demografic |  | 2018-2020 | Ministerul Sănătăţii, CSP Rîșcani |
| 14. | Identificarea şi implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie în 9 instituţii preuniversitare şi preşcolare cele mai defavorizate |  | 2016-2025 | Autorităţile publice locale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii |
| 15. | Asigurarea cadrului legal şi instituţional pentru oferirea accesului echitabil la apă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate |  | 2018-2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Muncii şi Protecţie Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii |
| 16. | Crearea fondurilor de solidaritate privind asigurarea accesului echitabil la apă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate |  | 2025 | Ministerul Mediului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
| Obiectivul specific 4: Asigurarea către 2025 în proporţie de 100% a accesului populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie, inclusiv pînă la 50% la sisteme de canalizare, Domeniul IV art.6 pct. 2 lit. d) la Protocol |  |  |  |  |
| 17. | Implementarea cadrului normativ privind evacuarea şi epurarea apelor uzate în conformitate cu legislaţia adoptată |  | 2016-2018 | IE, CSP |
| 18. | Evaluarea situaţiei privind colectarea apelor uzate şi epurarea lor |  | 2016-2020 | IE, CSP |
| 19. | Elaborarea bazei de date electronice privind colectarea şi epurarea apelor uzate |  | 2018 | Ministerul Mediului, IE |
| 20. | Crearea serviciilor regionale prin extinderea serviciilor de apă şi canalizare din oraşe spre localităţile rurale |  | 2020-2025 | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, autorităţile publice locale şi alte autorităţi responsabile |
| 21. | Construcţia /reconstrucţia sistemelor de sanitaţie în instituţiile preşcolare şi preuniversitare în scopul asigurării cu 100% a instituţiilor cu sisteme de sanitaţie |  | 2016-2020 | Autorităţile publice locale |
| 22. | Participarea în organizarea şi desfăşurarea instruirilor pentru autorităţile publice locale şi societatea civilă privind implementarea şi exploatarea sistemelor descentralizate de sanitaţie |  | 2016-2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 5: Creşterea nivelurilor de performanţă a sistemelor colective de alimentare cu apă, sanitaţie şi a altor sisteme, Domeniul V art.6 pct. 2 lit. e), Domeniul VI art.6 subpct. 2 lit. e) la Protocol |  |  |  |  |
| 23. | Stabilirea unui sistem de monitorizare transparent a performanţei sistemelor de apă şi canalizare |  | 2018-2020 | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei” |
| 24. | Implementarea planului prioritar pentru operatori privind acţiunile necesare pentru regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare |  | 2016-2018 | Agenţia „Apele Moldovei”. Asociaţia „Moldova Apă-Canal”, Ministerul Mediului, APL, operatorii „Apa-Canal” |
| 25. | Stabilirea mecanismului de asigurare a controlului asupra calculării tarifelor de către operatori |  | 2016 | Autorităţile publice locale, operatorii „Apa-Canal”, CSP Rîșcani, IE |
| 26. | Crearea de parteneriate public-private în sector |  | 2016-2025 | Autorităţile publice locale |
| 27. | Implementarea Ghidului privind elaborarea Planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor apă-canal |  | 2016 | Ministerul Mediului, autorităţile publice locale |
| Obiectivul specific 6: Creşterea gradului de aplicare a bunelor practici recunoscute în domeniul managementului aprovizionării cu apă, gestionării apei şi sanitaţiei, Domeniul VII şi Domeniul VIII art.6 pct. 2 lit. f) la Protocol |  |  |  |  |
| 28. | Implementarea actelor normative privind sistemele mici de epurarea a apelor uzate (sanitaţie) |  | 2016 | APL, CSP, IE |
| 29. | Crearea asociaţiilor locale în localităţile rurale pentru deservirea sistemelor colective de alimentare cu apă şi sanitaţie |  | 2016-2020 | Autorităţile publice locale |
| 30. | Evaluarea stării financiar-economice a operatorilor „Apa Canal” |  | 2016 | Autorităţile publice locale, operatorii „Apa-Canal”, Asociaţia „Moldova Apă-Canal” |
| 31. | Crearea laboratoarelor „Apă-Canal” privind controlul calităţii apei furnizate pentru consumul uman |  | 2017-2025 | Operatorii „Apa Canal”, autorităţile publice locale |
| 32. | Folosirea în practici Manualul operatorului „Apă Canal” |  | 2016 | Ministerul Mediului, autorităţile publice locale |
| 33. | Aprobarea si implementarea Conceptului de regionalizare a operatorilor conform practicilor utilizate în UE |  | 2016-2025 | Ministerul Mediului, Operatorii „Apă Canal”, autorităţile publice locale |
| Obiectivul specific 7: Reducerea cu 50 % a deversărilor apelor uzate neepurate şi reducerea deversării apelor pluviale neepurate în receptorii naturali, Domeniul IX art.6 pct. 2 lit. g) şi i), Domeniul X art.6 pct. 2 lit. g) şi (ii) şi Domeniul XI art.6 pct. 2 lit. h) la Protocol |  |  |  |  |
| 34. | Elaborarea Strategiei cu privire la gestionarea apelor pluviale |  | 2018-2020 | Ministerul Mediului, IE, CSP, APL |
| 35. | Efectuarea cercetărilor privind impactul apelor meteorice asupra calităţii apelor de suprafaţă |  | 2016-2018 | IE, CSP |
| 36. | Inventarierea staţiilor de epurare a apelor meteorice la toate întreprinderile |  | 2016-2018 | IE, CSP |
| Obiectivul specific 8: Îmbunătăţirea gestionării nămolului şi calităţii apelor uzate epurate din sistemele centralizate de canalizare sau din alte sisteme de sanitaţie, Domeniile XII şi XIII art.6 pct. 2 lit. i), Partea 1 şi 2 la Protocol |  |  |  |  |
| 37. | Implementarea Regulamentului privind folosirea repetată a nămolurilor staţiilor de epurare |  | 2018 | IE, CSP |
| 38. | Realizarea cercetărilor asupra nămolurilor staţiilor de epurare existente pentru utilizare repetată în agricultură |  | 2016-2018 | IE, CSP |
| 39. | Studierea posibilităţii de utilizare a apelor uzate din staţii de epurare în scopuri de irigaţie |  | 2016-2018 | IE, CSP |
| 40. | Implementarea Regulamentului privind utilizarea apelor reziduale în scopuri de irigare |  | 2016-2018 | IE, CSP |
| Obiectivul specific 9: Asigurarea unui management adecvat pentru îmbunătăţirea calităţii apelor folosite ca surse de apă potabilă, Domeniul XIV art.6 pct. 2 lit. j), Partea 1 la Protocol |  |  |  |  |
| 41. | Implementarea Regulamentului privind calitatea surselor de apă utilizate pentru alimentare cu apă potabilă |  | 2018 | CSP, IE |
| 42. | Inventarierea şi lichidarea surselor neautorizate de deversare a apelor reziduale neepurate în cadrul zonelor de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă |  | 2017-2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale |
| Obiectivul specific 10: Realizarea conformităţii integrale a parametrilor microbiologici ai calităţii apei utilizate pentru îmbăiere în zonele de recreere de importanţă naţională, Domeniul XV art.6 pct. 2 lit. j), Partea 2 la Protocol |  |  |  |  |
| 43. | Elaborarea şi implementarea Regulamentului sanitar cu privire la calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere |  | 2017 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Mediului, |
| 44. | Inventarierea şi lichidarea surselor neautorizate de deversare a apelor uzate neepurate în zonele folosite pentru îmbăiere |  | 2016-2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii |
| 45. | Elaborarea şi dezvoltarea zonelor de protecţie a apei la bazinele utilizate pentru îmbăiere |  | 2016-2020 | Autorităţile publice locale, IE, CSP |
| Obiectivul specific 11: Îmbunătăţirea managementului apelor închise disponibile în general pentru îmbăiere, Domeniul XVII art.6 pct. 2 lit. k) Partea 2 la Protocol |  |  |  |  |
| 46. | Implementarea Regulamentului sanitar cu privire la conţinutul şi calitatea apei în bazinele închise general accesibile pentru îmbăiere în conformitate cu recomandările OMS |  | 2018 | Ministerul Sănătăţii, CSP |
| 47. | Efectuarea unui studiu integral privind starea sanitară şi calitatea apei bazinelor închise general accesibile pentru îmbăiere |  | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale, CSP |
| 48. | Elaborarea Registrului naţional a obiectelor destinate pentru îmbăiere |  | 2020 | Ministerul Sănătăţii, CSP |
| Obiectivul specific 12: Creşterea gradului de identificare si remediere a terenurilor deosebit de contaminate, Domeniul XVIII art.6 pct. 2 lit. k) la Protocol |  |  |  |  |
| 49. | Crearea şi actualizarea bazei de date privind terenurile poluate |  | 2016-2020 | Ministerul Mediului, IE |
| 50. | Efectuarea decontaminării /remedierii terenurilor contaminate cu produse petroliere, deşeuri de pesticide, bifenili policloruraţi şi alte produse chimice |  | 2016-2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, autorităţile publice locale |
| 51. | Organizarea seminarelor şi a campaniilor de informare a publicului referitor la eventualul impact negativ asupra resurselor de apă de suprafaţă şi subterane de la terenurile poluate |  | 2016-2020 | Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat |
| Obiectivul specific 13: Îmbunătăţirea eficacităţii sistemelor de management, dezvoltare, protecţie şi utilizare a resurselor de apă, Domeniul XIX art.6 pct. 2 lit. m) la Protocol |  |  |  |  |
| 52. | Elaborarea Planului privind riscurile de inundaţii rîul Prut |  | 2025 | Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia „Apele Moldovei” |
| 53. | Monitorizarea Programului a calităţii apelor de suprafaţă |  | 2020 | Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ministerul Sănătăţii, IE, CSP |
| 54. | Elaborarea Strategiei de gestionare a apelor subterane |  | 2019 | Ministerul Mediului, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, IE |
| 55. | Fortificarea capacitaţilor instituţionale de gestionare a resurselor de apa |  | 2016-2017 | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, IE |
| Obiectivul specific 14: Creşterea pînă la 80% a ponderii populaţiei care posedă cunoştinţe relevante privind siguranţa apei potabile, igiena şi sănătatea, Domeniul XX art.6 pct. 2 lit. n) la Protocol |  |  |  |  |
| 56. | Implementarea și realizarea ordinului privind supravegherea calităţii apei potabile şi raportarea datelor |  | 2016 | Ministerul Sănătăţii, CSP |
| 57. | Colectarea informaţiilor privind realizarea activităţilor în cadrul Protocolului legate de gestionarea eficientă a resurselor de apă şi reducerea poluării, pentru publicarea acestora în Raportul naţional privind starea mediului înconjurător |  | La fiecare 3 ani | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, IE, CSP |
| 58. | Susţinerea Centrului informaţional (Clearing House) în cadrul Protocolului privind Apă şi Sănătatea la Centrul Naţional de Sănătate Publică |  | Perman. | Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Sănătate Publică, CSP |

Secretar     al Consiliului Raional	                      R.Postolachi