Anexa nr.1

la decizia Nr.04/ 13

din 15 septembrie 2016

Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pentru anul 2016

(mii lei)

| Nr. crt. | Nr. dru- mului | Denumirea drumurilor şi adresa | Tron-sonul | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul lucrărilor | Modificat | Suma finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | L36.4 | Drum de acces spre s. Dumeni | 0+000-2+300 | Plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic | m2 | 130 | 46,0 | -7,7 | 38,3 |
| # 2 | L75 | Tîrnova-Baraboi-Rîşcani | 25+200-27+200 | Plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic | m2 | 390 | 137,0 | -13,9 | 123,1 |
| # 3 | L209M14 | Drum de acces spre s. Slobozia- Recea | 1+500-2+100 | Reparaţia drumului împietruit cu adaos de material nou | 100m2 | 36 | 115,0 | -0,1 | 114,9 |
| # 4 | L211 | Rîşcani R41 | 1+000-2+200 | Reparaţia drumului împietruit cu adaos de material nou | 100m2 | 72 | 200,0 | -19,4 | 180,6 |
| # 5 | L213R41 | Sturzeni-Ivăneşti | 5+000-9+000 | Plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic | m2 | 520,0 | 180,0 | -15,9 | 164,1 |
| # 6 | L214 | Pîrjota-Borosenii Noi-Mihăilenii Noi | 5+000-5+300 | Îmbrăcăminte din beton asfaltic | m2 | 1800,0 | 891,0 |  | 891,0 |
| # 7 | L214 | Pîrjota-Borosenii Noi-Mihăilenii Noi | 9+100-9+700 | Executarea stratului de egalizare | m2 | 3600,0 | 1015,0 | -463,7 | 551,3 |
| # 8 | L214 | Pîrjota-Borosenii Noi-Mihăilenii Noi | 4+300-5+000 | Reparaţia drumului împietruit cu adaos de material nou | 100m2 | 42,0 | 140,0 | -30,9 | 109,1 |
| # 9 | L214.1 | Drum de acces spre s.Borosenii Noi | 0+000-0+200 | Îmbrăcăminte din beton asfaltic | m2 | 1200,0 | 594,0 |  | 594,0 |
| # 10 | L217 | Duruitoarea Nouă-Văratic-Zăicani | selectiv | Plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic | m2 | 310,0 | 107,0 | -15,8 | 91,2 |
| # 11 |  | Drumurile locale |  | Întreţinerea drumurilor în timp de iarnă |  |  | 825,0 | +107,2 | 932,2 |
| # 12 | # DI93B | Drum de acces spre colegiul Agroindustrial | selectiv | Plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic | m2 | 392,0 |  | +120,0 | 120,0 |
| # 13 | # L214 | Renovarea drumului Singureni-Corlăteni |  | Perfectarea Proiectului tehnic (Singureni) |  |  |  | +150,0 | 150,0 |
| # 14 | # L214 |  |  | Perfectarea Proiectului tehnic (Corlăteni) |  |  |  | +150,0 | 150,0 |
| # 15 | # DI93B | Drum de acces spre centrul Renaştere | selectiv | Plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic | m2 | 131 |  | +40,2 | 40,2 |
|  |  | TOTAL: |  |  |  |  | 4250,0 | - | 4250,0 |

Secretar al Consiliului raional                                                             R.Postolachi